МИНИCTEPCTBO НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт перспективной инженерии

Департамент цифровых робототехнических систем и электроники

Отчет к лабораторной работе № 1

Тема: Инициация проекта и модель бизнес объектов

Дисциплина: «Программная инженерия»

|  |  | Выполнил: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Студент группы ПИЖ-б-о-23-1 направление подготовки 09.03.04 «Программная инженерия» Джабраилов Бекхан Магомедович Проверил: Ассистент ДЦРСИЭ Потапов Иван Романович |

Ставрополь 2026

Лабораторная работа № 1.

Инициация проекта и модель бизнес объектов

Цель работы: Определить границы автоматизации и построить бизнес-модель.

Тема проекта: Разработка мобильного приложения для информационной системы проката автомобилей.

Резюме проекта (Executive Summary)

Проблема

Процесс аренды автомобилей во многих компаниях по-прежнему опирается на звонки, бумажные договоры и ручное согласование доступности машин. Это приводит к ошибкам в бронировании, потерянным заявкам, простоям автопарка и неудобству для клиентов, которые не видят актуальные автомобили, цены и условия аренды в режиме реального времени.

Решение

Предлагается разработать мобильное приложение, интегрированное с информационной системой прокатной компании. Приложение позволит клиенту искать и бронировать автомобили, проходить идентификацию, оплачивать аренду, получать договор и уведомления, а сотрудникам - управлять автопарком, выдачей, возвратом и аналитикой.

Цели проекта

- Сократить время оформления аренды минимум на 50%.

- Повысить долю онлайн-бронирований до 70% и выше.

- Снизить количество ошибок в расписании, выдаче и возврате автомобилей на 85-90%.

- Увеличить коэффициент загрузки автопарка на 20-25%.

Ожидаемые результаты

- Автоматизация процесса поиска, бронирования, оплаты, выдачи и возврата автомобиля.

- Единый мобильный канал взаимодействия клиента с прокатной компанией.

- Повышение прозрачности операций, скорости обслуживания и качества клиентского опыта.

Ключевые показатели успеха

- Среднее время бронирования автомобиля < 3 минут.

- Доля завершённых онлайн-бронирований > 70%.

- Уровень удовлетворённости клиентов > 85%.

- Снижение количества неявок и отмен > 30%.

Сроки и бюджет

Срок реализации MVP - 6 месяцев, ориентировочный бюджет проекта - 1,8 млн рублей.

Бизнес-контекст

Описание IDEF0 A-0

1. Основная функция системы

Организовать онлайн-бронирование и сопровождение аренды автомобилей через мобильное приложение

2. Входные потоки

- Запросы клиентов на аренду

- Данные о клиентах и документах

- Данные об автомобилях и их доступности

- Тарифы, акции и страховые условия

3. Выходные потоки

- Подтверждённые бронирования

- Договор аренды и электронный чек

- Обновлённый статус автомобилей

- Уведомления клиентам и сотрудникам

- Отчёты по загрузке и выручке

4. Управляющие факторы

- Бизнес-правила бронирования и тарификации

- Политика страхования, депозита, отмены и продления

- Законодательные нормы обработки персональных данных и договорных отношений

5. Исполнители

- Мобильное приложение клиента

- Менеджер прокатной компании

- Сервер обработки данных и интеграции с внешними сервисами

Рисунок 1. Диаграмма бизнес-контекста IDEF A-0

6. Матрица стейкхолдеров

| Стейкхолдер | Роль / влияние | Интересы / ожидания | Влияние (1-5) | Отношение | Стратегия работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик / владелец прокатной компании | Инициатор проекта, инвестор | Рост выручки, загрузка автопарка, прозрачность процессов | 5 | + | Регулярные отчёты, демо, согласование решений |
| Клиенты | Конечные пользователи | Быстрый поиск и бронирование, понятные условия аренды | 5 | + | UX-исследования, интервью, сбор фидбэка |
| Менеджер проката | Операционный пользователь | Снижение рутины, контроль броней, минимизация конфликтов | 4 | + | Совместные сессии, моделирование сценариев |
| Сотрудник выдачи и возврата | Исполнитель бизнес-процесса | Быстрая проверка документов, фиксация состояния авто | 4 | + | Тестирование сценариев, обучение |
| Бухгалтерия / финансы | Внутренний потребитель | Корректный учёт платежей, депозитов и штрафов | 3 | 0 | Совместное проектирование отчётов |
| ИТ-отдел / поддержка | Техническая реализация | Стабильность, безопасность, документация | 3 | 0 | Технические брифинги, эксплуатационная документация |
| Платёжные системы | Внешний партнёр | Надёжные интеграции, безопасность транзакций | 2 | + | API-документация, тестовые среды |
| Регуляторы / страховщик | Контролирующая сторона | Соблюдение ПДн, договорных и страховых требований | 5 | 0 | Аудит и контроль соответствия |

Шаг 2.1.4: SWOT-анализ

- СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ (Strengths, внутренние +)

- Мобильный канал взаимодействия с клиентом 24/7.

- Автоматизация бронирования, оплаты и документооборота.

- Повышение прозрачности загрузки автопарка.

- Возможность интеграции с GPS, платежами и уведомлениями.

- Наличие аналитики по арендам, возвратам и простоям.

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ (Weaknesses, внутренние -)

- Высокие стартовые затраты на разработку и внедрение.

- Зависимость от качества данных по автопарку и тарифам.

- Необходимость обучения персонала новым процессам.

- Повышенные требования к защите персональных данных и платежной информации.

ВОЗМОЖНОСТИ (Opportunities, внешние +)

- Рост спроса на краткосрочную аренду и каршеринг-подобный опыт.

- Увеличение доли мобильных пользователей и онлайн-платежей.

- Расширение услуг: доп. водители, страховка, аксессуары, продление аренды.

- Интеграция с картами, телематикой и системами лояльности.

- Использование аналитики для динамического ценообразования.

УГРОЗЫ (Threats, внешние -)

- Высокая конкуренция со стороны крупных агрегаторов и каршеринга.

- Изменение законодательства по обработке ПДн и транспортной деятельности.

- Киберугрозы, мошенничество с бронями и платежами.

- Рост стоимости интеграций, облачной инфраструктуры и рекламы.

- Негативный пользовательский опыт при сбоях выдачи или возврата автомобиля.

Вывод

SWOT-анализ показывает, что проект имеет высокую бизнес-ценность за счёт автоматизации ключевых операций прокатной компании и повышения удобства для клиентов. Основные возможности связаны с ростом мобильных сервисов и рынка краткосрочной аренды, а главные риски - с конкуренцией, безопасностью данных и качеством операционного исполнения.

Шаг 2.2.1: BUC-диаграмма

Рисунок 2. BUC-диаграмма бизнес-прецедентов

Пояснения к диаграмме

Актор Клиент взаимодействует с системой через ключевые бизнес-прецеденты: просмотр каталога автомобилей, бронирование, оплату аренды и продление срока аренды. Для клиента критичны прозрачные цены, актуальная доступность автомобилей и быстрое подтверждение брони.

Роль менеджера проката

Менеджер проката контролирует доступность автомобилей, подтверждает спорные бронирования, управляет автопарком и анализирует отчёты. Его задача - обеспечить высокую загрузку автомобилей при минимуме конфликтов и ручной рутины.

Роль сотрудника выдачи и возврата

Сотрудник выдачи отвечает за подтверждение личности клиента, фиксацию состояния автомобиля, выдачу ключей и завершение аренды. Этот процесс напрямую влияет на качество сервиса и снижение операционных рисков.

Шаг 2.2.2: Карта пути клиента (CJM)

Ключевой сценарий: бронирование и получение автомобиля через мобильное приложение

| Этап | Цель клиента | Действия | Мысли | Чувства | Болевые точки | Возможности улучшения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Осведомлённость | Узнать о сервисе | Видит рекламу, переходит в приложение | «Есть ли подходящая машина рядом?» | Интерес, сомнение | Недостаточно информации о тарифах | Показ цен, условий и доступности на первом экране |
| Выбор автомобиля | Оценить ценность | Сравнивает автомобили, фильтрует каталог | «Подойдёт ли мне этот вариант?» | Интерес, анализ | Неполные фото и характеристики | Карточки авто с фото, пробегом, коробкой, лимитами |
| Бронирование | Забронировать автомобиль | Выбирает даты, место выдачи, опции | «Сколько времени это займёт?» | Нетерпение | Слишком длинная форма | Пошаговая форма, автоподстановка данных профиля |
| Подтверждение и оплата | Подтвердить аренду | Загружает документы, оплачивает бронь | «Безопасно ли это?» | Осторожность | Недоверие к оплате и верификации | SSL, 3-D Secure, понятные подсказки и статус проверки |
| Получение автомобиля | Начать аренду | Приходит в пункт выдачи, подписывает договор | «Всё ли пройдёт без задержек?» | Надежда | Очереди, ручная проверка | QR-подтверждение, чек-лист выдачи в приложении |
| Использование и возврат | Завершить аренду без проблем | Продлевает срок или возвращает авто | «Не возникнут ли скрытые штрафы?» | Напряжение | Непрозрачность условий возврата | Фиксация состояния авто, уведомления, прозрачный расчёт |

Шаг 2.2.3: Матрица K2 (Качество - Функция)

| Функциональные требования | Надёжность | Производительность | Безопасность | Удобство | Поддержка | Вес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поиск и фильтрация автомобилей | 8 | 9 | 6 | 10 | 7 | 0.2 |
| Онлайн-бронирование автомобиля | 9 | 8 | 8 | 10 | 7 | 0.25 |
| Подтверждение личности клиента | 10 | 6 | 10 | 6 | 8 | 0.15 |
| Онлайн-оплата и депозит | 10 | 7 | 10 | 6 | 7 | 0.2 |
| Продление и возврат аренды | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 0.2 |
| Итого (средневзвеш.) | 9.2 | 7.5 | 8.4 | 8.0 | 7.6 | 1.0 |

Шаг 2.2.4: Критерии приёмки

Для ключевых требований системы определены критерии приёмки, позволяющие объективно оценить готовность и качество реализации функциональности.

1. Требование: Бронирование автомобиля

| Критерий | Значение |
| --- | --- |
| Время оформления бронирования | <= 3 минут |
| Актуальность доступности автомобилей | Обновление не реже 1 раза в 30 секунд |
| Подтверждение бронирования | <= 60 секунд |
| Защита от потери данных | Автосохранение введённых данных |

Пояснение: требование считается выполненным при соблюдении всех указанных критериев на тестовой и пилотной эксплуатации.

2. Требование: Подтверждение личности и документов

| Критерий | Значение |
| --- | --- |
| Поддерживаемые документы | Паспорт и водительское удостоверение |
| Проверка обязательных полей | Автоматическая |
| Срок первичной верификации | <= 10 минут |
| Повторная попытка загрузки | Не менее 3 попыток |

Пояснение: требование считается выполненным при соблюдении всех указанных критериев на тестовой и пилотной эксплуатации.

3. Требование: Онлайн-оплата аренды

| Критерий | Значение |
| --- | --- |
| Поддержка платёжных систем | Не менее 3 |
| Генерация чека | Автоматическая |
| Уведомление об оплате | Мгновенное |
| Повторные попытки оплаты | Не менее 3 |

Пояснение: требование считается выполненным при соблюдении всех указанных критериев на тестовой и пилотной эксплуатации.

Экономическое обоснование и расчет окупаемости (ROI)

На основе целей проекта и ожидаемых результатов был проведён предварительный расчёт экономической эффективности внедрения мобильного приложения для прокатной компании. В расчётах учитываются сокращение трудозатрат менеджеров, снижение операционных ошибок и дополнительные выгоды за счёт роста количества аренд и коэффициента загрузки автопарка.

1. ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ (без системы):

- Оценка затрат среднего офиса прокатной компании на ручное управление бронированиями и договорами.

- Зарплата персонала: 3 чел. (менеджеры / операторы) × 40 ч/мес × 550 руб/ч = 66 000 руб/мес

- Ошибки, простои и переделки: 22 000 руб/мес

- Итого текущих затрат: 88 000 руб/мес × 12 = 1 056 000 руб/год

2. ЗАТРАТЫ ПОСЛЕ ВНЕДРЕНИЯ:

Затраты на сопровождение системы и выполнение сокращённого объёма ручных операций.

- Зарплата: 1 чел. × 24 ч/мес × 550 руб/ч = 13 200 руб/мес

- Поддержка системы (хостинг, обновления, лицензии): 9 000 руб/мес

- Амортизация системы (1 800 000 руб / 3 года / 12) = 50 000 руб/мес

- Итого затрат после внедрения: 72 200 руб/мес × 12 = 866 400 руб/год

3. ПРЯМАЯ ЭКОНОМИЯ:

- Экономия на операционных затратах: 1 056 000 - 866 400 = 189 600 руб/год

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫГОДЫ:

- Увеличение количества аренд за счёт онлайн-канала и круглосуточного бронирования: + 520 000 руб/год

- Снижение простоев автопарка и отмен: + 260 000 руб/год

- Итого дополнительных выгод: 780 000 руб/год

5. ОБЩАЯ ВЫГОДА ДЛЯ БИЗНЕСА:

- Суммарный годовой эффект: 189 600 + 780 000 = 969 600 руб/год

6. ИНВЕСТИЦИИ В ПРОЕКТ:

- Разработка мобильного приложения и backend: 1 500 000 руб

- Интеграции и внедрение: 200 000 руб

- Обучение персонала и пилот: 100 000 руб

- Итого инвестиций: 1 800 000 руб

7. РАСЧЁТ ОКУПАЕМОСТИ И ROI:

- Простой срок окупаемости: 1 800 000 / (969 600 / 12) ≈ 22 месяца

- ROI за 3 года: ((969 600 × 3 - 1 800 000) / 1 800 000) × 100% ≈ 61,6%

Матрица приоритизации MoSCoW

Для определения границ первой версии продукта (MVP) и последующих релизов была проведена приоритизация требований методом MoSCoW.

MUST HAVE (Обязательно в Release 1)

- Регистрация и авторизация клиентов.

- Каталог автомобилей с фильтрацией по классу, цене и датам.

- Онлайн-бронирование автомобиля с расчётом стоимости.

- Загрузка документов и базовая проверка личности.

- Онлайн-оплата аренды и депозита через 1 платёжную систему.

- Управление статусами выдачи и возврата автомобиля.

SHOULD HAVE (Желательно в Release 1)

- Push / SMS / email-уведомления о брони, выдаче и возврате.

- Личный кабинет клиента с историей аренды.

- Простая аналитика по загрузке автопарка и выручке.

- Возможность продления аренды через приложение.

- Фиксация состояния автомобиля по чек-листу при выдаче/возврате.

COULD HAVE (Могли бы быть, если останется время)

- Программа лояльности и промокоды.

- Интеграция с картами и построение маршрута до пункта выдачи.

- Динамическое ценообразование на основе спроса.

- Чат с оператором поддержки.

- Рекомендации по выбору автомобиля.

WON'T HAVE (Не в этой версии)

- Полноценный каршеринг без участия сотрудника выдачи.

- Мультиязычность и мультивалютность.

- Интеграция с внешними ERP всех партнёров.

- Глубокая кастомизация интерфейса под франчайзи.

- AI-антифрод с биометрией.

Вывод по приоритетам

Первый релиз системы будет сфокусирован на создании сквозного сценария «поиск автомобиля -> бронирование -> верификация -> оплата -> выдача -> возврат». Функции из категории SHOULD HAVE будут добавляться после стабилизации основного процесса.

Шаг 2.3.3: Рамка системы

Рисунок 3. Рамки системы

Шаг 2.3.4: План коммуникации

| Этап | Цель коммуникации | Участники | Формат | Частота | Ответственный | Артефакты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инициация | Утверждение границ проекта | Заказчик, спонсор | Встреча | 1 раз | Менеджер проекта | Устав проекта |
| Анализ | Сбор требований | Пользователи, менеджеры, сотрудники выдачи | Интервью / воркшоп | 2 раза в неделю | Бизнес-аналитик | Требования, пользовательские сценарии |
| Проектирование | Согласование MVP и интеграций | Архитектор, заказчик, ИТ-отдел | Сессия проектирования | 1 раз в неделю | Архитектор | Архитектурные решения, backlog |
| Разработка | Контроль прогресса | Команда разработки | Daily / стендап | Ежедневно | Тимлид | План спринта, статус задач |
| Обзор | Проверка промежуточных результатов | Команда, заказчик | Демо | Каждые 2 недели | Тимлид | Инкремент, прототип |
| Риски | Мониторинг проблем | Руководство, менеджер проекта | Отчёт | Ежемесячно | Менеджер проекта | Risk Register |
| Внедрение | Подготовка запуска | Поддержка, заказчик, обучение | Брифинг / обучение | По плану внедрения | Менеджер внедрения | Инструкции, чек-листы |
| Закрытие | Приёмка результатов | Все стейкхолдеры | Презентация | По завершении | Менеджер проекта | Финальный отчёт, акт приёмки |

Шаг 2.3.5: Прототип видения

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПРОКАТА АВТОМОБИЛЕЙ

Vision Document v1.0

ДЛЯ:

Прокатных компаний, их менеджеров, сотрудников выдачи и клиентов, которым нужен быстрый и понятный сервис аренды автомобилей.

КОТОРЫЕ:

сталкиваются с ручной обработкой заявок, потерей бронирований, непрозрачной доступностью автомобилей, задержками при выдаче и возврате, а также ограниченным цифровым сервисом для клиентов.

НАША СИСТЕМА:

мобильное приложение, интегрированное с информационной системой прокатной компании.

КОТОРАЯ:

автоматизирует поиск автомобиля, бронирование, загрузку документов, оплату, уведомления, выдачу и возврат автомобиля.

В ОТЛИЧИЕ ОТ:

звонков, Excel-таблиц, бумажных договоров и разрозненных сервисов бронирования.

НАШЕ РЕШЕНИЕ:

единая цифровая точка взаимодействия клиента и прокатной компании с онлайн-бронированием, оплатой, проверкой документов и аналитикой.

ЦЕННОСТЬ ДЛЯ БИЗНЕСА

- Сокращение времени оформления аренды на 50%

- Рост доли онлайн-бронирований до 70%

- Снижение простоев автопарка на 20%

- ROI: 61,6% за 3 года

КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Каталог автомобилей 24/7

- Онлайн-бронирование и оплата

- Проверка документов клиента

- Управление выдачей и возвратом

- Push / SMS / email-уведомления

- Аналитика загрузки и выручки

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СТЕК

- Backend: Java 17, Spring Boot 3, PostgreSQL

- Frontend / Mobile: Flutter 3 (iOS / Android)

- Admin Web: React 18, TypeScript

- Infra: Docker, GitHub Actions, Yandex Cloud / AWS

СРОКИ И БЮДЖЕТ

- Разработка: 6 месяцев (итерации по 2 недели)

- Бюджет: 1,8 млн рублей

- Окупаемость: около 22 месяцев

- Команда: PO, BA, 2 Dev, QA

КЛЮЧЕВЫЕ МЕТРИКИ УСПЕХА

- Время бронирования < 3 минут

- Доступность системы > 99,5%

- Удовлетворённость клиентов > 85%

- Снижение операционных ошибок > 85%